Guia de Implantação

Versão <1.0>

<CHP> - <Chamado Pro>

# Histórico de Revisões

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/11/2025 | 1.0 | Primeira versão instável para desenvolvimento. Ambiente em Docker e pronto para subir em uma instância AWS. | Gustavo Alonso / João Paulo Yudi |

# SUMÁRIO

1. Introdução	4

1.1. Referências	4

2. Planejamento de Implantação	4

2.1. Responsabilidades	5

2.2. Cronograma	5

3. Recursos NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAR O PRODUTO	6

3.1. Ambiente	6

3.2. Hardware	6

3.3. Software	6

3.4. Pessoas	7

4. ROTEIRO DE implantação	7

5. Treinamento e suporte	8

# Introdução

O presente documento tem como objetivo descrever as etapas e procedimentos necessários para a implantação do sistema Chamado Pro, uma aplicação desenvolvida para gerenciar e atender chamados de clientes de forma eficiente e integrada.

O Chamado Pro possui arquitetura baseada em microsserviços, com backend implementado em Java (Spring Boot) e frontend desenvolvido em Angular, garantindo escalabilidade, segurança e boa experiência do usuário.

A implantação do sistema será realizada utilizando Docker para conteinerização dos serviços e AWS (Amazon Web Services) como infraestrutura de nuvem, assegurando alta disponibilidade, flexibilidade e facilidade de manutenção.

Este documento fornece uma visão geral das atividades envolvidas no processo de implantação, incluindo planejamento, testes, empacotamento, instalação, configuração, treinamento e suporte técnico pós-implantação.

## Referências

- Documentação oficial do Spring Boot: https://spring.io/projects/spring-boot

- Documentação oficial do Angular: https://angular.io/docs

- Documentação do Docker: https://docs.docker.com

- Documentação da AWS: https://docs.aws.amazon.com

- Documento de Requisitos do Sistema Chamado Pro (versão 1.0)

- Documento de Arquitetura do Sistema Chamado Pro (versão 1.0)

# Planejamento de Implantação

O processo de implantação do Chamado Pro envolve uma série de atividades organizadas em etapas, visando garantir uma transição estável e segura para o ambiente de produção. As principais fases são descritas a seguir:

### 2.1. Planejamento

- Definição do ambiente de destino (servidores EC2, RDS, S3, etc.) na AWS.

- Criação de imagens Docker separadas para o backend e frontend.

- Configuração de variáveis de ambiente e segredos (credenciais do banco de dados, chaves de API, etc.) usando o AWS Secrets Manager.

- Definição do cronograma de implantação e das responsabilidades de cada membro da equipe.

### 2.2. Testes

- Realização de testes de integração e testes de carga no ambiente de homologação.

- Validação de comunicação entre o backend e o frontend via endpoints REST.

- Teste do fluxo completo de abertura e acompanhamento de chamados.

- Verificação do consumo de recursos e comportamento dos containers Docker.

### 2.3. Preparação e Empacotamento

- Construção da imagem Docker do backend a partir do Dockerfile Java/Spring Boot.

- Construção da imagem Docker do frontend em Angular.

- Criação do arquivo docker-compose.yml para orquestração local e verificação pré-deploy.

- Upload das imagens para o Amazon Elastic Container Registry (ECR).

### 2.4. Implantação e Configuração

- Provisionamento da infraestrutura via AWS Elastic Beanstalk ou ECS (Elastic Container Service).

- Configuração do Load Balancer e Auto Scaling Group para o backend.

- Deploy do frontend em AWS S3 com CloudFront para distribuição global.

- Configuração do banco de dados AWS RDS (PostgreSQL/MySQL) e teste de conexão.

### 2.5. Treinamento e Suporte

- Treinamento dos usuários-chave e equipe de suporte técnico sobre o uso do sistema e procedimentos básicos de manutenção.

- Elaboração de manual de operação e documentação de endpoints da API.

- Disponibilização de suporte técnico durante o período inicial pós-implantação (fase de estabilização).

## Responsabilidades

A implantação do Chamado Pro requer a colaboração entre a equipe de desenvolvimento e o cliente, garantindo que todos os requisitos técnicos e operacionais sejam atendidos antes da liberação do sistema em ambiente de produção.

Equipe de Desenvolvimento

Responsabilidades:

- Planejar e executar todas as etapas técnicas da implantação.

- Criar e validar as imagens Docker do backend (Java/Spring Boot) e frontend (Angular).

- Configurar os serviços necessários na AWS (ECR, ECS, RDS, S3 e CloudFront).

- Realizar testes de integração, desempenho e segurança.

- Corrigir eventuais discrepâncias ou falhas encontradas durante os testes.

- Documentar todo o processo e prestar suporte técnico durante o período inicial pós-implantação.

Integrantes da equipe técnica:

- Gustavo Alonso

- Pedro Fukuya

- Gabriel Oliveira

- Gustavo Romano

- João Paulo Yudi

## Cronograma

| Data | Atividade | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 10/11/25 | Início do planejamento da implantação e definição do ambiente AWS | Gustavo Alonso, João Paulo Yudi |
| 13/11/25 | Criação das imagens Docker do backend (Java) e frontend (Angular) | Gustavo Alonso, João Paulo Yudi |
| 15/11/25 | Testes locais com docker-compose e validação de comunicação entre os containers | Pedo Fukuya, Gabriel Oliveira |
| 16/11/25 | Upload das imagens para o Amazon EC2 | Gustavo Romano, Pedro Fukuya |
| 19/11/25 | Testes de integração e carga no ambiente de homologação | Toda a equipe |
| 20/11/25 | Treinamento dos usuários e entrega da documentação final | Gustavo Romano, Pedro Fukuya |
| 21/11/25 | Liberação oficial do Chamado Pro em produção | Toda a equipe |

# Recursos NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAR O PRODUTO

A implantação do Chamado Pro requer um servidor capaz de executar Docker, suporte ao banco PostgreSQL e ambiente com Java 17 e Node.js 20. Também são necessários Docker Compose e acesso à rede para comunicação entre frontend, backend e banco de dados.

## Ambiente

A implantação do Chamado Pro ocorre em ambiente de nuvem AWS, utilizando os seguintes componentes:

- AWS EC2: Instância para execução do ambiente Docker contendo backend, frontend e PostgreSQL.

- AWS VPC: Rede privada garantindo isolamento entre os serviços.

- AWS IAM: Controle de permissões e políticas de acesso.

## Hardware

Servidor Backend:

- vCPU: 2 a 4 vCPUs

- RAM: 4–8 GB

- Disco: 20 GB

- Rede: 100–300 Mbps

Banco de Dados:

- Engine: PostgreSQL 17

- Tipo: db.t3.small

- Armazenamento: 20 GB (auto-scale habilitado)

## Software

Backend:

- Java 17

- Spring Boot 3.x

- Maven 3.9.x

- PostgreSQL 17 (RDS)

Frontend

- Angular 17

- Node.js 20 LTS

- NPM 10.x

DevOps / Infraestrutura

- Docker 24+

- Docker Compose 2+

- AWS CLI v2

- GitHub para versionamento

## Pessoas

Implantador: Realiza a instalação, ajusta variáveis de ambiente, executa o Docker e valida funcionamento.

Desenvolvedor Full-Stack: Suporte técnico em casos de incompatibilidade, correções rápidas e ajustes no código.

DevOps: Configura AWS, CI/CD, VPC e EC2.

Tester:	Realiza testes após a implantação para garantir estabilidade.

# ROTEIRO DE implantação

1) Preparação do Ambiente

- Criar repositório no AWS ECR para backend e frontend. (t3.micro)

- Criar e configurar a VPC:

- Criar VPC dedicada (CIDR ex.: 10.0.0.0/16).

- Criar subnets públicas para a EC2 e Internet Gateway.

- Associar rota 0.0.0.0/0 para permitir acesso externo.

- Criar Security Groups permitindo:

- Porta 22 (SSH) — opcional e restrita ao IP do administrador.

- Porta 80 (HTTP) para o frontend.

- Porta 8080 para comunicação com o backend.

- Acesso ao Postgres apenas pela própria EC2 ou containers internos.

- Validar conectividade entre os serviços.

2) Build das Imagens Docker

-Instalar na instância as dependências (Git, Docker, Docker-Compose)

- sudo yum update -y

- sudo yum install git -y

- sudo yum install docker -y

- sudo systemctl enable docker

- sudo systemctl start docker

- sudo usermod -aG docker ec2-user

- sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.24.0/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose

- sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

- Clonar projeto dentro da instância:

“git clone --recurse-submodules https://github.com/guualonso/chamado-pro.git”

- Acessar a pasta do projeto e buildar as imagens:

cd chamado-pro/CHP/3.Implementacao

docker-compose up -d –build

3) Configuração Final

- Configurar DNS (Route 53).

- Ativar HTTPS com ACM.

4) Validação

- Teste completo de fluxo de manter chamado.

- Login e autenticação JWT.

- Teste de permissões (ADMIN, USUARIO).

- Teste de performance e latência.

# Treinamento e suporte

1) Treinamento

Um treinamento deve ser aplicado aos usuários finais cobrindo:

- Abertura de chamados.

- Atualização de status.

- Consulta de informações.

- Uso do painel administrativo.

- Boas práticas de uso do sistema.

Material entregue:

- Manual do Usuário (PDF)

- Vídeo de demonstração

- Slides de apresentação do sistema

2) Suporte Pós-Implantação

Período de Estabilização (primeiros 15 dias)

- Suporte dedicado da equipe de desenvolvimento.

- Monitoramento ativo via CloudWatch (CPU, memória, logs).

- Ajustes rápidos em containers e configurações AWS.

Suporte Contínuo

- Atualizações trimestrais do sistema.